KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Dự án: PhanThiAiMy_Buoi6 – Chức năng Add Job Title

Người thực hiện: Phan Thị Ái My

Ngày lập: 03/02/2026

1. Giới thiệu

Kế hoạch kiểm thử này mô tả phạm vi, mục tiêu, phương pháp, tài nguyên và lịch trình kiểm thử cho ứng dụng Windows Forms (.NET Framework) có kết nối cơ sở dữ liệu (SQL Server), thực hiện chức năng thêm mới Job Title (Add Job Title). 
Mục tiêu là đảm bảo dữ liệu được kiểm tra hợp lệ theo các quy tắc độ dài/required, thao tác Browse/Save/Cancel đúng luồng, và dữ liệu lưu xuống cơ sở dữ liệu chính xác, ổn định.

2. Mục tiêu kiểm thử

• Xác minh các trường nhập liệu Job Title, Description, Note tuân thủ quy tắc kiểm tra dữ liệu (required/độ dài/boundary).
• Xác minh trường Job Specification (tệp đính kèm) tuân thủ quy tắc kích thước file (0 KB/≤ 1024 KB/> 1024 KB) và xử lý khi không chọn file.
• Xác minh các ràng buộc dữ liệu ở DB (Unique Job Title, độ dài cột, CreatedAt) và thao tác Insert.
• Đảm bảo các lỗi được xử lý thân thiện (Job Title trùng, lỗi kết nối DB, lỗi đọc file).
• Cung cấp test case, kết quả chạy kiểm thử, và báo cáo lỗi có thể tái lập.

3. Phạm vi kiểm thử

3.1 Chức năng được kiểm thử
• Form Add Job Title: nhập Job Title, Description, Job Specification (Browse file), Note; nút Save/Cancel.
• Validation dữ liệu đầu vào (trim, required, boundary theo độ dài).
• Validation file đính kèm (0 byte, giới hạn 1024 KB, file hợp lệ).
• Tương tác DB: kiểm tra tồn tại Job Title, insert bản ghi, CreatedAt.
• Kiểm thử an toàn nhập liệu cơ bản (chuỗi giống SQLi/XSS) nhằm đảm bảo không crash và không bypass.

3.2 Chức năng không nằm trong phạm vi
• Phân quyền người dùng, đăng nhập/đăng xuất.
• Quản lý danh sách Job Title (Search/Update/Delete).
• Kiểm thử UI automation end-to-end (chỉ kiểm thử thủ công cho luồng UI).

4. Phương pháp và chiến lược kiểm thử

4.1 Loại kiểm thử
• Unit Test (MSTest): kiểm thử các rule validation (boundary/partition) và các hàm xử lý dữ liệu/logic.
• Integration Test (tùy chọn): kiểm thử insert/check trùng Job Title với DB thật (bật khi đã cấu hình connection string).
• Manual Test: kiểm thử luồng UI (Browse/Save/Cancel, reset form, thông báo lỗi/thành công).
• Regression: chạy lại các test chính sau mỗi lần chỉnh sửa Validator/Repository/Form.

4.2 Tiêu chí bao phủ
• Bao phủ đầy đủ các nhóm: Job Title, Description, Job Specification, Note, Flow (Browse/Save/Cancel), DB & Security.
• Bao phủ boundary: 0/1/max/max+1; trường hợp rỗng/spaces; trường hợp trùng; lỗi DB/file.
• Mỗi lỗi phải có bước tái tạo và bằng chứng (ảnh chụp màn hình, log, Test Explorer, truy vấn SQL).

5. Môi trường và tài nguyên

5.1 Phần cứng
• PC/laptop đáp ứng chạy Visual Studio và SQL Server (khuyến nghị RAM ≥ 8GB).

5.2 Phần mềm
• Visual Studio 2019/2022 (Windows Forms App .NET Framework 4.7.2 hoặc 4.8).
• SQL Server + SSMS.
• Test Explorer (MSTest) và tài liệu đầu ra: Excel/Word.

5.3 Nhân sự
• 01 Tester/QA: Phan Thị Ái My.

5.4 Dữ liệu & cấu hình
• Connection string: (sẽ thay theo máy/instance của người thực hiện).
• Bảng JobTitles(Id PK, TitleName UNIQUE NOT NULL, Description NULL, Note NULL, SpecFileName NULL, SpecFileContent NULL, CreatedAt DEFAULT GETDATE()).
• Dữ liệu test dùng prefix TEST_ hoặc dùng Guid để tránh trùng và dễ dọn dẹp.

6. Lịch trình dự kiến

Thời gian dự kiến: 1 tuần (có thể điều chỉnh theo tiến độ làm bài).

7. Tiêu chí vào / ra

7.1 Tiêu chí vào
• Ứng dụng build thành công, form mở được.
• DB đã tạo và có thể kết nối (connection string đúng) hoặc mock/fake repo cho unit test.
• Danh sách rule validation và ràng buộc DB đã thống nhất.

7.2 Tiêu chí ra
• Tất cả test case đã được thực thi và có kết quả PASS/FAIL.
• Không còn lỗi mức nghiêm trọng Cao ngăn cản lưu dữ liệu hợp lệ.
• Báo cáo kiểm thử và báo cáo lỗi hoàn thiện, có thể tái lập.

8. Rủi ro và phụ thuộc

• SQL Server không chạy/khác instance name → lỗi kết nối, test DB thất bại.
• Dữ liệu test trùng Job Title nếu không dùng Guid/prefix → false fail.
• DB collation (case-sensitive) ảnh hưởng kiểm thử trùng Job Title.
• Thiếu reference (System.Configuration/System.Data) ở project test gây lỗi build.
• File spec quá lớn/0 byte/đường dẫn không hợp lệ → lỗi đọc file cần được xử lý.

9. Đầu ra kiểm thử

• Bộ Test Case (Excel) – có bước, expected, actual, status.
• Báo cáo kiểm thử (Word) – tổng kết số lượng test, PASS/FAIL, nhận xét.
• Báo cáo lỗi (Word) – mô tả, bước tái tạo, severity/priority, bằng chứng.