KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Dự án: PhanThiAiMy_Buoi6 – Chức năng Add Organization Unit

Người thực hiện: Phan Thị Ái My

Ngày lập: 03/02/2026

1. Giới thiệu

Kế hoạch kiểm thử này mô tả phạm vi, mục tiêu, phương pháp, tài nguyên và lịch trình kiểm thử cho ứng dụng Windows Forms (.NET Framework) có kết nối SQL Server, thực hiện chức năng thêm mới đơn vị tổ chức (Add Organization Unit). Mục tiêu là đảm bảo dữ liệu được kiểm tra hợp lệ, thao tác Save/Cancel đúng luồng, và dữ liệu lưu xuống SQL Server chính xác, ổn định.

2. Mục tiêu kiểm thử

• Xác minh các trường nhập liệu UnitId, Name, Description tuân thủ quy tắc kiểm tra dữ liệu (required/format/độ dài).

• Xác minh các ràng buộc dữ liệu ở DB (Primary Key UnitId, độ dài cột, CreatedAt) và thao tác Insert.

• Đảm bảo các lỗi được xử lý thân thiện (duplicate UnitId, lỗi kết nối DB).

• Cung cấp test case, kết quả chạy kiểm thử, và báo cáo lỗi có thể tái lập.

3. Phạm vi kiểm thử

3.1 Chức năng được kiểm thử

• Form Add Organization Unit: nhập UnitId, Name, Description; nút Save/Cancel.

• Validation dữ liệu đầu vào (trim, required, format, boundary).

• Tương tác DB: kiểm tra tồn tại UnitId, insert bản ghi, CreatedAt.

• Kiểm thử an toàn nhập liệu cơ bản (chuỗi giống SQLi/XSS) nhằm đảm bảo không crash và không bypass.

3.2 Chức năng không nằm trong phạm vi

• Phân quyền người dùng, đăng nhập/đăng xuất.

• Quản lý danh sách Organization Unit (Search/Update/Delete).

• Kiểm thử UI automation ở mức end-to-end (chỉ kiểm thử thủ công cho luồng UI).

4. Phương pháp và chiến lược kiểm thử

4.1 Loại kiểm thử

• Unit Test (MSTest): kiểm thử Validator và DAO/DB.

• Manual Test: kiểm thử luồng UI (Save/Cancel, reset form, thao tác người dùng).

• Regression: chạy lại các test chính sau mỗi lần chỉnh sửa Validator/DAO/Form.

4.2 Tiêu chí bao phủ

• Bao phủ đầy đủ các nhóm: UnitId, Name, Description, Flow (Save/Cancel), DB & Security.

• Bao phủ boundary: min/max/max+1; trường hợp rỗng/spaces; trường hợp trùng khóa; lỗi DB.

• Mỗi lỗi phải có bước tái tạo và bằng chứng (ảnh/chụp Test Explorer/SQL query).

5. Môi trường và tài nguyên

5.1 Phần cứng

• PC/laptop đáp ứng chạy Visual Studio 2019 và SQL Server (khuyến nghị RAM ≥ 8GB).

5.2 Phần mềm

• Visual Studio 2019 (Windows Forms App .NET Framework 4.7.2).

• SQL Server (Database: KiemThu_Buoi6) + SSMS.

• Test Explorer (MSTest) và tài liệu đầu ra: Excel/Word.

5.3 Nhân sự

• 01 Tester/QA: Phan Thị Ái My – Lớp 11CNPM2.

5.4 Dữ liệu & cấu hình

• Connection string: Data Source=ADMIN-PC; Initial Catalog=KiemThu_Buoi6; Integrated Security=True.

• Bảng OrganizationUnit(UnitId PK, Name NOT NULL, Description NULL, CreatedAt DEFAULT GETDATE()).

• Dữ liệu test dùng prefix TEST_ để tránh trùng và dễ dọn dẹp.

6. Lịch trình dự kiến

Thời gian dự kiến: 1 tuần (có thể điều chỉnh theo tiến độ làm bài).

7. Tiêu chí vào / ra

7.1 Tiêu chí vào

• Ứng dụng build thành công, form mở được.

• DB đã tạo và có thể kết nối (connection string đúng).

• Danh sách rule validation và ràng buộc DB đã thống nhất.

7.2 Tiêu chí ra

• Tất cả test case đã được thực thi và có kết quả PASS/FAIL.

• Không còn lỗi mức nghiêm trọng Cao ngăn cản lưu dữ liệu hợp lệ.

• Báo cáo kiểm thử và báo cáo lỗi hoàn thiện, có thể tái lập.

8. Rủi ro và phụ thuộc

• SQL Server không chạy/khác instance name → lỗi kết nối, test DB thất bại.

• Dữ liệu test trùng UnitId nếu không dùng Guid/prefix → false fail.

• Sự khác nhau collation DB (case-sensitive) ảnh hưởng test trùng UnitId.

• Thiếu reference (System.Configuration/System.Data) ở project test gây lỗi build.

9. Đầu ra kiểm thử

• Bộ Test Case (Excel) – có bước, expected, actual, status.

• Báo cáo kiểm thử (Word) – tổng kết số lượng test, PASS/FAIL, nhận xét.

• Báo cáo lỗi (Word) – mô tả, bước tái tạo, severity/priority.