KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Dự án: PhanThiAiMy_Buoi6 – Chức năng User Management (User Edition)

Người thực hiện: Phan Thị Ái My

Ngày lập: 03/02/2026

1. Giới thiệu

Kế hoạch kiểm thử này mô tả phạm vi, mục tiêu, phương pháp, tài nguyên và lịch trình kiểm thử cho màn hình Quản lý người dùng (User Edition) có kết nối SQL Server. Mục tiêu là đảm bảo dữ liệu nhập hợp lệ, các thao tác Create/Update/Delete/Reset đúng luồng, và dữ liệu được lưu/cập nhật/xoá trên CSDL chính xác, ổn định.

2. Mục tiêu kiểm thử

• Xác minh các trường nhập Username, Fullname, Password, Email tuân thủ quy tắc kiểm tra dữ liệu (required/format/độ dài).

• Xác minh ràng buộc dữ liệu ở DB (Primary Key Username, unique/độ dài cột) và thao tác Insert/Update/Delete.

• Đảm bảo các lỗi được xử lý thân thiện (duplicate Username, lỗi kết nối DB, lỗi ràng buộc).

• Cung cấp test case, kết quả chạy kiểm thử, và báo cáo lỗi có thể tái lập.

3. Phạm vi kiểm thử

3.1 Chức năng được kiểm thử

• Tab User Edition: nhập Username, Fullname, Password, Email; nút Create/Update/Delete/Reset.

• Tab User List: hiển thị danh sách người dùng sau khi thao tác (kiểm tra refresh cơ bản).

• Validation dữ liệu đầu vào (trim, required, format, boundary).

• Tương tác DB: kiểm tra tồn tại Username, insert/update/delete bản ghi, CreatedAt/UpdatedAt (nếu có).

• Kiểm thử an toàn nhập liệu cơ bản (chuỗi giống SQLi/XSS) nhằm đảm bảo không crash và không bypass.

3.2 Chức năng không nằm trong phạm vi

• Phân quyền người dùng, đăng nhập/đăng xuất, audit log nâng cao.

• Kiểm thử hiệu năng tải lớn (stress/load).

• Kiểm thử UI automation end-to-end (chỉ manual cho luồng UI).

4. Phương pháp và chiến lược kiểm thử

4.1 Loại kiểm thử

• Unit Test (MSTest): kiểm thử lớp Validator và lớp DAO/Repository (DB).

• Manual Test: kiểm thử luồng UI (Create/Update/Delete/Reset, chuyển tab, thông báo lỗi).

• Regression: chạy lại các test chính sau mỗi lần chỉnh sửa Validator/DAO/Form.

4.2 Tiêu chí bao phủ

• Bao phủ nhóm: Username, Fullname, Password, Email, Button Flow, DB & Security.

• Bao phủ boundary: min/max/max+1; rỗng/spaces; trùng khóa; email sai định dạng; mật khẩu yếu/độ dài; lỗi DB.

• Mỗi lỗi phải có bước tái tạo và bằng chứng (ảnh chụp màn hình/SQL query/Test Explorer).

5. Môi trường và tài nguyên

| Hạng mục | Giá trị |
| --- | --- |
| Hệ điều hành | Windows 10/11 |
| IDE | Visual Studio 2019 |
| Ngôn ngữ | C# |
| Framework | .NET Framework 4.7.2 |
| Loại ứng dụng | Admin UI (User Management) |
| Công cụ kiểm thử | Unit Test Project (.NET Framework) - MSTest + Manual Test Case |
| CSDL | SQL Server (KiemThu_Buoi6) |

5.4 Dữ liệu & cấu hình

• Connection string ví dụ: Data Source=ADMIN-PC; Initial Catalog=KiemThu_Buoi6; Integrated Security=True.

• Bảng Users(Username PK, Fullname NOT NULL, Password NOT NULL, Email NOT NULL, CreatedAt DEFAULT GETDATE()).

• Dữ liệu test dùng prefix TEST_ để tránh trùng và dễ dọn dẹp sau khi test.

6. Lịch trình dự kiến

Thời gian dự kiến: 1 tuần (có thể điều chỉnh theo tiến độ làm bài).

7. Tiêu chí vào / ra

7.1 Tiêu chí vào

• Ứng dụng build thành công, form/tabs mở được.

• DB đã tạo và có thể kết nối (connection string đúng).

• Quy tắc validation và ràng buộc DB đã thống nhất.

7.2 Tiêu chí ra

• Tất cả test case đã được thực thi và có kết quả PASS/FAIL.

• Không còn lỗi mức nghiêm trọng Cao ngăn cản Create/Update/Delete hợp lệ.

• Báo cáo kiểm thử và báo cáo lỗi hoàn thiện, có thể tái lập.

8. Rủi ro và phụ thuộc

• SQL Server không chạy/khác instance name → lỗi kết nối, test DB thất bại.

• Dữ liệu test trùng Username nếu không dùng prefix → false fail.

• Ràng buộc DB (case-sensitive/collation) ảnh hưởng kiểm tra trùng Username.

• Thiếu reference (System.Configuration/System.Data) ở project test gây lỗi build.

9. Đầu ra kiểm thử

• Bộ Test Case (Excel) – có bước, expected, actual, status.

• Báo cáo kiểm thử (Word) – tổng kết số lượng test, PASS/FAIL, nhận xét.

• Báo cáo lỗi (Word) – mô tả, bước tái tạo, severity/priority.